# Propuesta de Servicios

## Website AMSI

## Acerca de Nosotros

Edolinares S de R.L. de C.V. es una empresa de gente joven y creativa con 96 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones comerciales y empresariales Web y Mobile. Creamos soluciones que generan valor con la calidad, compromiso e innovación.

## Situación Actual

La compañía AMSI, empresa por salir a la bolsa requiere de un sitio web que presente sus servicios de forma seria con información útil tanto como para futuros clientes como para curiosos.

La instalación se realizará en un servidor virtualizado, la plataforma se planea utilizar para aproximadamente 100 usuarios recurrentes.

## Alcance

Edolinares considera dentro del alcance de esta propuesta en los siguientes puntos:

* **FASE 1:** 
  + Duración: 5 días.
  + Dependencias: orden de compra, documentación incluyendo estatutos de diseño (en caso de contar con ellos), paleta de colores oficial, al menos 20 fotografías en alta calidad del proyecto y las partes a proyectar en el sitio, así como su correspondiente texto.
  + A partir de la recepción de la primera propuesta de diseño se aceptarán 3 cambios.
* **FASE 2: Implementación de sitio web.**
  + Duración: 3 días.
  + Dependencias: confirmación del diseño autorizado.
  + A partir de la entrega de esta fase un solo cambio podrá realizarse.
* **FASE 3: Montaje en servidor virtual, DNS, dominio.** 
  + Duración: 1 día.
  + Dependencias: servidor y accesos.
* **FASE 4: Entrega**
  + Duración: 30 días.
  + Dependencias: proveer información y accesos DNS y dominio.
  + Una vez entregado el sitio se proveerá de documentación para la administración de este, así como el soporte durante este periodo, se aceptarán cambios en textos, fuentes o imágenes durante este proceso. Cambios en el diseño requerirán abrir un nuevo proyecto.

## Propuesta Económica

* FASE 1: 200 USD
* FASE 2: - USD
* FASE 3: - USD
* FASE 4: 150 USD

**Inversión total: 350 USD**

Nota: Los costos expresados en este documento son estimados y están sujetos a cambios sin previo aviso en función a un análisis de requerimientos más detallado.

Costo expresado en dólares americanos no incluye IVA del 16% que corresponde

Los términos de pago son a cada inicio de las fases.